项目总结报告

日期：2026/7/30

| 组号 | 14 | 项目名称 | Bionote生物实验记录助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Java | 开发平台和框架 | React 18 + Vite Java 17；Maven；MySQL |

项目工作小结

1. 项目实现功能： ·账户：注册登录、改资料、头像 ·项目：创建/列表/详情、邀请成员、改角色、归档、时间线 ·记录：创建、编辑、审核、附件 ·模板：系统/个人模板，创建时固化快照 ·搜索与工作台：全局搜索、待办、通知 ·版本：历史、Diff、安全恢复 ·Agent：项目/记录问答、拟合、画图、摘要与进度报告 ·导出：已完成记录的 PDF / Markdown - 项目实现非功能： 覆盖安全、数据一致性、性能与可用性、API 错误语义 - 项目有哪些特点和亮点？例如业务特色、架构风格、设计模式、模型、算法、项目协同等 本次项目亮点在于接入agent对实验项目进行统一辅助分析与管理，通过接入deepseek-V4-flash作实验助手；添加拟合工具库，支持以自然语言要求agent做曲线拟合（支持线性/多项式/指数/对数/幂/米氏/Logistic 等），确认后由数值引擎算参（R²、RMSE），禁用大语言模型生成参数，保证数据严谨性。同时，支持根据数据内容和拟合结果绘图，将实验记录总结、分析、绘图一体化，深化了agent的辅助作用，极大地简化了实验者的工作任务。 - 项目的质量控制如何？简要一一列出。例如软件评审、单元测试、API测试、系统的功能测试、性能测试、兼容性测试、界面测试等等 软件评审：覆盖 UI 交互、业务逻辑、用户体验等多维度反馈，确保产品需求的正确性和完整性。 单元测试：前后端代码测试覆盖率达到90%，覆盖 Service 层、Controller 层、Repository 层、DTO/Codec 层及领域逻辑层。采用 Vitest + @testing-library/react + jsdom，覆盖组件渲染、页面集成、纯逻辑等层级。 API测试：前端 API 层专项测试通过率 97.1%。通过 fetch 拦截验证请求构造、响应解析与错误处理，确保前后端接口契约的正确性。 系统的功能测试：基于 Playwright 的端到端测试，共 8 个 spec 文件，覆盖认证与授权、审核流程、冲突与幂等、Agent 进度与失败、版本差异与恢复等核心业务主流程。 兼容性测试：覆盖主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）及不同操作系统环境的兼容性验证。 界面测试：组件级上，Vitest + jsdom 自动渲染验证，确保组件正确渲染和交互。人工上，对 UI 视觉效果、必填标识颜色统一、附件预览兼容性、文本编辑器效果等界面问题进行了详细审查。 - 大模型工具辅助完成了哪些方面的软件开发实践活动？ 辅助编码：完成前后端功能开发与联调，例如记录创建链路、Agent 对话、曲线拟合确认流、Excel/CSV 绘图、帮助说明 UI、API 与页面对接等 协助排查运行期问题：核对试运行报错信息，提供错误定位与修改意见 文档汇总：能够记录并整理功能与实现，为架构文档和迭代计划的整理提供信息对照和参考 6．大作业里，哪些代码开发、任务环节无法由大模型独立实现，需要人机协作或纯人工完成？ 需求确认与客户沟通：需要纯人工理解甲方需求，拟定原型和方案 Demo测试运维：人工进行功能测试，模拟真实运行环境与验收 版本决策与功能合并：分支节点合并时候可能存在代码冲突，需要人工进行讨论审核取舍 前端设计美化：考虑到易用性和界面美观，需要人工设计与小组评估

项目组成员以及大模型工具对项目的贡献度（%）

姓名; 需求; 设计; 编码; 测试; 项目管理*; 小计. 谭昊; 25; 35; 10; 15; 15; 100. 金钰豪; 15; 15; 25; 35; 10; 100. 桂寅瑞; 35; 15; 10; 15; 25; 100. 岳耀扬; 15; 15; 35; 25; 10; 100. 刘鹿原; 10; 20; 20; 10; 40; 100. 注： 同学们应理解与评审大模型生成的内容，并负全部责任；项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调等。

经验、教训和建议

·在正式分工分配子系统代码任务实现前，需要开会讨论明确约定好相关代码算法和相应接口，做好接口变更的记录日志。 ·迭代的日期规划需要预留好充足的汇总时间，为汇报整理、分工merge和突发bug的修复预留缓冲时间 ·项目与真实需求接轨，需要利用模块化开发随时准备应对需求增加与需求变更 ·对任务的实现需要做优先级划分，核心内容优先实现，模块化需求后续迭代实现

项目组各成员签字：